“**Ус” үндэсний хөтөлбөриЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2015 оны** **тӨлӨвлӨгӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/Д** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Хугацаа** | **Хариуцах байгууллага** | **Хамтарч ажиллах****байгууллага** | **Хөрөнгийн эх үүсвэр** | **Үр дүн** |
|  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Зорилт 1. Аймгийн усны нөөцийг хамгаалан түүний бүрэлдэн тогтох, цэвэр ариун чанараа хадгалах, байгалийн аясаар сэргэх бүхий л боломжийг хангана.** | | | | | | |
| 1.1. | Гол мөрний урсац бүрдэх эхийн хилийн заагийг тогтоосон газарт шаардлагатай зарим хэсгийг улс болон орон нутгийн хамгаалалтанд авах. | 2012- 2015 | ЗДТГБОАЖГГХБХБГ | БОАЖЯ | Улсын болон орон нутгийнтөсөв | Урсацыг тогтмолжуулж, хомсдолоос сэргийлэх ба ой ургамлан нөмрөг сэргэнэ. |
| 1.3. | Усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл, ахуйн бүсийг тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлнэ. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГМХГ Сумдын засаг дарга | БОАЖЯ | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Усан сан бүхий газар, аймаг сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс шинэчлэн тогтоогдсон байна. |
| 1.4. | Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн өнөөгийн байдалд үзлэг хийж, тоолууржуулах. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГМХГСХЗ | БОАЖЯ | Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгө | Хамгаалалтын бүсийн дэглэм мөрдөж байгаа байдал аюулгүй байдалд үзлэг хийгдэж, зөрчил арилна. |
| 1.5. | Ус хангамжийн эх үүсвэрийн усны нөөц, чанар, нөхөн сэлбэлт, цэвэршилтэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГМХГ | ЭБЭХЯБОАЖЯИТХ | - | Алтай хотын цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг хэвийн ажиллуулах, ХАМО-ыг Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усан сан бүхий газарт алт ухдаг байдлыг таслан зогсоох. |
| 1.6. | Булаг шанд, рашаан усны эхийг хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж хомсдох, бохирдохоос хамгаална. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГСЗДТГ | БОАЖЯТББТөсөл, хөтөлбөр | Улсынболон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Гол, горхи, булаг, шандны эх хамгаалагдаж хомсдол, бохирдол буурсан байна. |
| **Зорилт 3. Усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, хүн амыг эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулан тоггвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл буй болгоно.** | | | | | | |
| 3.1. | Цас, борооны усыг хуримтлуулах боломжтой газарт зураг төсөв хийлгэх, хөв цөөрөм, усан сан байгуулах замаар гадаргуугийн усны нөөцийн хуримтлал бий болгох | 2012-2015 | ХХААГБОАЖГСумдын ЗДТГ | ХХААХҮЯБОАЖЯ | Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр | Усалгаатай хадлан тариалангийн талбай, усны эх үүсвэрийн хайгуул, гадаргын урсац, хур тунадасны усыг хуримтлуулан усан сан байгуулж бэлчээр, хадлан, тариалангийн талбайг усжуулах, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглана. |
| 3.3. | Аймаг, сумдын төвийн ундны усыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх арга хэмжээг авч, цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг суурилуулах | 2012-2015 | БОАЖГМХГТББ | БОАЖЯ | Төсөл хөтөлбөр | Хүн ам эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усыг унд ахуйдаа хэрэглэх боломж нөхцөл бүрдэнэ. |
| 3.4. | Төв суурингийн ус хангамж, үйлдвэр, үйлчилгээ, газар тариалан, бэлчээрт ашиглаж байгаа болон шинээр гаргасан худаг, усан санг паспортжуулах мэдээллийн санд бүртгэх. | 2012-2015 | ХХААГБОАЖГСумдын ЗДТГ | ХХААХҮЯБОАЖЯУГ | - | Мэдээлэл судалгаатай болно. |
| 3.5. | Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуй нэгжүүдийн гүний худгийг тоолууржуулж, усны хэрэглээг хянах | 2012-2015 | Бүх шатны Засаг дарга, ХХААГ, ГХБХБГ, МХГ, БОАЖГ | ХХААХҮЯБОАЖЯ УГ | Улсын төсөвАж ахуй нэгжийн байгууллагын хөрөнгө | Уул уурхайн компаниудад тоолуур бүрэн тавигдсан байна |
| 3.6. | Цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах ажилд зөвшөөрлийг олгож зөвшөөрөлгүй тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоох | 2012-2015 | БОАЖГ | МХГ | - | Усыг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэж хяналтын тогтолцоо сайжирна. |
| 3.16. | Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйн ус хангамжийг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийг усжуулах арга хэмжээг тасралтгүй явуулж, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, бэлчээр ашиглагч, фермерийн аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан жилд 15-аас доошгүй худгийг шинээр гаргаж, сэргээн засварлах | 2012-2015 | ХХААГСумдын ЗДТГ | БОАЖГ | Улсынтөсөв, төсөл хөтөлбөр | Бэлчээрт шинээр уст цэг тогтоох, газар доорхи усны хайгуул хийх ажлыг боловсронгуй болгоноШинээр худаг гаргахад шаардагдах хөрөнгийн тодорхой хувийг ашиглагчдаас нь гаргуулах замаар ашиглагчдын хариуцлагыг өндөржүүлэх |
| **Зорилт 4. Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хэмнэх, бохир усыг эргүүлэн ашиглах, цэвэрлэх дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, үер усны аюулаас сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба үүнд чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаа, санал санаачлагыг хуулийн хүрээнд дэмжинэ.** | | | | | | |
| 4.1. | Алтай хотын орон сууцны цэвэр, бохир ус, ариутгах татуургын шугам хоолойг өргөтгөн шинэчлэх | 2012-2015 | ГХБГЗЗГ“Ундрага – Алтай “ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯУГАНЗД | Улсынтөсөв,төсөл хөтөлбөр | Говь-Алтай аймгийн төвийн бохир усны төв коллекторын болон насосны станцын өргөтгөлийг хийнэ |
| 4.3. | Ахуйн бохир усыг цэвэршүүлэн эргүүлэн ашиглах техник, технологийг нэвтрүүлэх санаачлагыг урамшуулах үйл ажиллагааг дэмжих | 2012-2015 | АЗДТГБОАЖГ | БОАЖЯ | Төсөл хөтөлбөр | Усны нөөц хэмнэгдэж, хаягдал бохир усны хэмжээ багасч шинэ технологи нэвтэрнэ. |
| 4.4. | Ус хангамж, ариутгах татуургын системгүй айл өрх, албан газруудад, байгаль орчин, усны неөцөд халгүй ариун цэврийн байгууламж байгуулах /био болон хуурай жорлон/ | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГГХБХБГЭМГ | ХХААХҮЯБОАЖЯУГЗТБХБЯЭМЯ | Төсөл хөтөлбөр | Ус хангамж, ариутгах татуургын нэгдсэн системд холбогдоогүй айл өрхүүдэд нэвтрүүлэх шаардлагатай. |
| **Зорилт 6.Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах шинжлэх ухааны мэдээлэл , дэвшилтэт арга технилогийг уламжлалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээгээр баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт ард иргэдэд сурталчлан дэлгэрүүлж, нийтийн үйл хэрэг болгоно.** | | | | | | |
| 6.1 | Аймгийн төв 20-50 км, сум суурин газруудад 10 км, баг хот айлд 5 км-ийн тойрогт орших гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгүүдийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн голдрил сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг оролцуулан жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулах | 2012-2015 | АЗДТГСЗДТБОАЖГЭМГТТБ, иргэд | БОАЖЯ,БСШУЯТТБ, иргэд | Орон нутгийн төсөв | Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал багасан, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдана. |
| 6.3 | Уснаас шалтгаалан бий болох өвчлөлийн тандалт, урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх | 2012-2015 | АЗДТГСЗДТГЭМГ | ЭМЯ | Төсөл хөтөлбөр | Хүн амын дунд уснаас шалтгаалан үүсэх өвчлөлөөс уридчилан сэргийлэх |
| 6.6 | Иргэдэд хүн амын ус, ариун цэврийн талаарх зөв мэдлэг, хандлага, дадал төлөвшүүлэх, усыг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах уламжпалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээг орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, дэвшилтэт арга технологиор баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт ард иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг усны салбарын бүх шатны байгууллага, боловсрол, соёл урлаг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран байнга тасралтгүй явуулж тогтмолжуулна. | 2012-2015 | БСГБОАЖГОрон нутгийн телевиз, сонин г.м | хэвлэл мэдээлэлийн байгууллагууд | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Олон нийтэд усыг хайрлан хамгаалах уламжпал, бусад улс орны туршлага, мэдээллийг сурталчлан таниулах нь зөв дадал, хандлага, төлөвийн таатай нөхцөл болно. |
| 6.7 | Дэлхийн усны өдөр болон олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа усны чиглэлийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож, өөрийн аймгийн онцлогт тохируулан зохион байгуулж, түүний үр дүнг олон нийтэд тогтмол мэдээлэх | 2012-2015 | БОАЖГ | Бүх шатны Засаг дарга | Орон нутгийн төсөв | Дэлхийн усны өдөр болон олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж, түүний үр дүнг олон нийтэд тогтмол мэдээлнэ |

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

Усны нөөц, ашиглалт хамгаалалт

Хариуцсан мэргэжилтэн Б.Содмаа