Аймгийн Засаг даргын

...... тоот захирамжийн хавсралт

**говь-АлтаЙ АЙМАГТ** “**Ус” үндэсний хөтөлбөриЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

**ҮЙл ажиллагааны тӨлӨвлӨгӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/Д** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Хугацаа** | **Хариуцах байгууллага** | **Хамтарч ажиллах****байгууллага** | **Хөрөнгийн эх үүсвэр** | **Үр дүн** |
|  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Зорилт 1. Аймгийн усны нөөцийг хамгаалан түүний бүрэлдэн тогтох, цэвэр ариун чанараа хадгалах, байгалийн аясаар сэргэх бүхий л боломжийг хангана.** | | | | | | |
| 1.1. | Голуудын урсац бүрдэх эхийн экосистемийн өнөөгийн төлөв байдалд үнэлгээ өгч, урсац бүрдэх эхийн хилийн заагийг тогтоож улс болон орон нутгийн хамгаалалтанд авах | 2012- 2015 | ЗДТГБОАЖГГХБХБГ | БОАЖЯ ЦУОШГУГЗТБХБЯ | Улсын болон орон нутгийнтөсөв | Урсацыг тогтмолжуулж, хомсдолоос сэргийлэх ба ой ургамлан нөмрөг сэргэнэ. |
| 1.2. | Унах хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх экспидицийнтоог нэгээр нэмэгдүүлж Алтайн нуруунд 5 хүртэлх тооны газрын генераторыг суурилуулан ажиллуулна | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГУЦУОША | БОАЖЯУЦУОШГ | Улсынтөсөв | Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, цөлжилтийг сааруулах, гадаргын усны нөөц, нөхөн сэлбэлтэнд нөлөөлнө. |
| 1.3. | Усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл, ахуйн бүсийг шинэчлэн тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлнэ. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГМХГ, ЭМГ Сумдын засаг дарга | БОАЖЯУГЭМЯ | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Усан сан бүхий газар, аймаг сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс шинэчлэн тогтоогдсон байна. |
| 1.4. | Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн өнөөгийн байдалд үзлэг хийж, мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан тоолууржуулах. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГГХБХБГЭМГ | БОАЖЯУГ | Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр  Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгө | Хамгаалалтын бүсийн дэглэм мөрдөж байгаа байдал аюулгүй байдалд үзлэг хийгдэж, зөрчил арилна. |
| 1.5. | Ус хангамжийн эх үүсвэрийн усны нөөц, чанар, нөхөн сэлбэлт, цэвэршилтэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГМХГ | ЭБЭХЯБОАЖЯИТХ | - | Алтай хотын цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг хэвийн ажиллуулах, хуучин хогийн цэгийг ландфилийн аргаар булшлах. Шинэ хогийн цэгийг дарж тэгшлэн булах, ХАМО-ыг Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усан сан бүхий газарт алт ухдаг байдлыг таслан зогсоох. |
| 1.6. | Булаг шанд, рашаан усны эхийг хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж хомсдох, бохирдохоос хамгаална. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГСЗДТГ | БОАЖЯТББТөсөл, хөтөлбөр | Улсынболон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Гол, горхи, булаг, шандны эх хамгаалагдаж хомсдол, бохирдол буурсан байна, |
| 1.7. | Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж хамтран ажиллах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГГХБХБГ | БОАЖЯ ЦУОШГУГЗТБХБЯ | - | Усны нөөцийг байгалийн бусад нөөцийн ашиглалттай уялдуулан зохицуулах, тогтвортой ашиглалтыг хангаж сав газрын нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. |
| **Зорилт 2. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд усны нөөц, чанарын хяналт- шинжилгээний байнгын тасралтгүй, шинэ дэвшилтэт технологид суурилсан сүлжээ байгуулан ажиллуулж мэдээлэл , удирдлагын шуурхай байдлыг хангана** | | | | | | |
| 2.1. | Аймгийн төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн дэвсгэр талбайг хамарсан хяналт-шинжилгээний 5 цооногийг өрөмдөж тоноглон улсын сүлжээнд холбох замаар хяналтын цооногийн тоог 8-д хүргэж хяналт шинжилгээ явуулна. | 2012-2015 | БОАЖГУЦУОШАЗДТГ | БОАЖЯТөсөл, хөтөлбөр | Улсын төсөв | Газрын доорхи усны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаапах бодлого боловсруулах, тогтвортой ашиглалтыг хангах, менежментийн арга хэмжээг авах нөхцөл бүрдэнэ. Энэ арга хэмжээг авснаар газар доорх усны хяналтын үндэсний сүлжээ бий болох. |
| 2.2. | Усны шинжилгээний лабораторийн гүйцэтгэлийн чадварыг сайжруулах орчин үеийн өндөр мэдрэмтгий аналитик багаж төхөөрөмжөөр тоноглон усны чанарын төлөв байдал бохирдолын талаархи мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах | 2012-2015 | БОАЖГУЦУОШАМХГ | БОАЖЯ ЦУОШГУГ | Улсынтөсөв | Цэвэр, бохир усны итгэмжлэгдсэн суурин болон явуулын лабораторийг байгуулж, хяналтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээний I үе шатыг хэрэгжүүлнэ, Алтай хотын 17915 хүн ам стандартад нийцсэн усаар хангагдана. |
| 2.3. | Гуулин, Тайшир, Шарга, Тонхил сумдын Усны харуулыг электрон хэмжих багажуудаар хангаж Тонхил болон Ихэс нуурт нуур судлалын харуул байгуулж ажиллуулах. | 2012-2015 | БОАЖГУЦУОШАОБХ | БОАЖЯУЦУОШГ | Улсын төсөв | Байгаль, цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн эрч хүч, орчны бохирдлыг зөв хэмжих, гамшигт үзэгдэл болох тухай урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээг бүс нутгийн хэмжээнд 3-4 хоногийн өмнөөс 80 хувиас дээш чанартайгаар гаргаж мэдээлэх, зөв арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үндэс бүрдэнэ. |
| 2.4. | Тонхил, Хөхморьт сумдын Ус цаг уурын станцын барилгыг шинээр барьж цаг уурчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулна. | 2012-2015 | БОАЖГУЦУОША | БОАЖЯУЦУОШГ | Улсынтөсөв | Иргэд байгууллагыг шуурхай үнэн зөв бодитой мэдээллээр хангах боломжийг бүрдүүлнэ |
| **Зорилт 3. Усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, хүн амыг эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулан тоггвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл буй болгоно.** | | | | | | |
| 3.1. | Цас, борооны усыг хуримтлуулан хөв цөөрөм, усан сан байгуулах замаар гадаргуугийн усны нөөцийн хуримтлал бий болгох | 2012-2015 | ХХААЖДҮГБОАЖГСумдын ЗДТГ | ХХААХҮЯБОАЖЯУГ | Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр | Усалгаатай хадлан тариалангийн талбай, усны эх үүсвэрийн хайгуул, гадаргын урсац, хур тунадасны усыг хуримтлуулан усан сан байгуулж бэлчээр, хадлан, тариалангийн талбайг усжуулах, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглана. |
| 3.2. | Шуудуу татах далан тавих, аргаар хатаж ширгэсэн нуур тойромд ус оруулан сэргээх ажил хийх | 2012-2015 | БОАЖГСумдын ЗДТГ | БОАЖЯУГ | Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр | Хатаж ширгэсэн нуур тойром нөхөн сэргээгдэнэ |
| 3.3. | Аймаг, сумдын төвийн ундны усыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх зорилгоор цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг шинэчлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх. | 2012-2015 | БОАЖГМХГТББ | БОАЖЯЗТБХБЯ | Төсөл хөтөлбөр | Хүн ам эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усыг унд ахуйдаа хэрэглэх боломж нөхцөл бүрдэнэ. |
| 3.4. | Төв суурингийн ус хангамж, үйлдвэр, үйлчилгээ, газар тариалан, бэлчээрт ашиглаж байгаа болон шинээр гаргасан худаг, усан санг паспортжуулах мэдээллийн санд бүртгэх. | 2012-2015 | ХХААЖДҮГБОАЖГСумдын ЗДТГ | ХХААХҮЯБОАЖЯУГ | - | Мэдээлэл судалгаатай болно. |
| 3.5. | Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуй нэгжүүдийн гүний худгийг тоолууржуулж, усны хэрэглээг хянах | 2012-2015 | Бүх шатны Засаг дарга, ХХААЖДҮГ, ГХБХБГ, МХГ, БОАЖГ | ХХААХҮЯБОАЖЯ УГ | Улсын төсөв  Аж ахуй нэгжийн байгууллагын хөрөнгө | Уул уурхайн компаниудад тоолуур бүрэн тавигдсан байна |
| 3.6. | Цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах ажилд зөвшөөрлийг олгож зөвшөөрөлгүй тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоох | 2012-2015 | БОАЖГ | МХГ | - | Усыг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэж хяналтын тогтолцоо сайжирна. |
| 3.7. | Рашаан усны гидрогеологи, бальнеологийн судалгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, мэдээллийн санг бий болгох. | 2013-2015 | БОАЖГМэргэжлийнбайгууллага | БОАЖЯУГ | Төсөл хөтөлбөр | Рашааныг ашиглах талаар бодлогын чанартай төлөвлөлт, зохицуулалт хийх нөхцөл бүрдэнэ. |
| 3.8. | Сумын төвүүдийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрэл, хайгуулын ажлыг хийж судалгааг явуулж, ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийг тогтоон нөөцийг тодорхойлох | 2013-2015 | ЗДТГБОАЖГХХААЖДҮГ | БОАЖЯУГТөсөл, хөтөлбөр | Улсынтөсөв, төсөл хөтөлбөр | Газрын доорхи усны нөөцийг тогтоосноор түүнийг зүй зохистой ашиглах томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. |
| 3.9. | Усалгаатай газар тариалангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор зарим услалтын системүүдэд ус хуримтлуулах сан байгуулах | 2012-2015 | ХХААЖДҮГБОАЖГСумдын ЗДТГ | ХХААХҮЯБОАЖЯУГ | Улсынтөсөв | Чандмань сумын Хөрхрөөгийн услалтын системийг орчин үеийн хэмнэлттэй технологи бүхий услалтын системийг барьж байгуулна. |
| 3.10. | Ус хангамжийн шинэ эх үүсвэрийн барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулах, технологийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, шинэчлэх, өргөтгөх ажлыг хийж, хяналт удирдлагын нэгдсэн сүлжээг нэвтрүүлж, тоолууржуулах | 2012-2015 | ГХБГЗЗГБОАЖГ“Ундрага–Алтай“ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯУГ | Улсынтөсөв | Алтай хотын цэвэр усны шугам хоолойн барилга угсралтын ажлыг хийж технологийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилнэ, өргөтгөнө. айл өрх, албан газар, ус ашиглагчдыг бүрэн тоолууржуулах зэрэг арга хэмжээ авна |
| 3.11. | Алтай хотын гэр хороололд ус түгээх байруудыг барьж, төвлөрүүлэн сүлжээнд холбох замаар үйлчилгээний хүрээг нягтруулах | 2012-2015 | ГХБГЗЗГ“Ундрага–Алтай“ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯУГТөсөл, хөтөлбөр | Төсөл хөтөлбөр | Аймгийн төвийн гэр хороололд ус түгээх байр 4 шинээр барина. |
| 3.12. | Сум, суурин газруудын эмнэлэг, цэцэрлэг, сургууль болон нийтийн үйлчилгээний газруудын ус хангамж, ариутгах татуургын нэгдсэн болон хэсгийн системд холбох ажлыг эрчимжүүлж, жил бүр 2-3 сумын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн болон нийтийн ахуйн үйлчилгээний байгууллагын ус хангамж, ариутгах татуургын системийг шинээр тавьж, шинэчилж ашиглалтад оруулах | 2012-2015 | ЭМГГХБГЗЗГБОАЖГБүх шатны Засаг дарга нар | БСШУЯЭМЯУГ | Төсөл хөтөлбөр | 7 сумын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулнаЦаашид 2-3 сумын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн болон нийтийн ахуйн үйлчилгээний байгууллагын ус хангамж, ариутгах татуургын системийг шинээр тавьж, шинэчилж ашиглалтад оруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. |
| 3.13. | Хилийн харуул, анги, заставын ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийг шинэчлэн тогтоож, усны чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авах | 2012-2015 | БОАЖГСумын засаг ДТГ | ХЗДХЯБОАЖЯУГ | Улсынтөсөв | Хил хамгаалах ерөнхий газрын харьяа хилийн цэргийн Алтай сумын Өргөстэй, Эрдэнэ сумын 171 ХА, зэрэг хилийн харуул, анги, заставын ус хангамжийг сайжруулах, усны чанарыг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж, худаг, уст цэгийг шинээр барьж ашиглалтад оруулна |
| 3.14. | Алтай хотын орон сууцны шинэ хорооллын цэвэр ус дамжуулах, бохир ус зайлуулах шугам хоолой усан сангийн өргөтгөл шинэчлэлийг хийх | 2012-2015 | ГХБГЗЗГ,Аймгийн ЗДТГ, “Ундрага – Алтай “ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯТөсөл, хөтөлбөр | Улсынтөсөв,төсөл хөтөлбөр | Алтай хотын Харзат, Сутай багийн нутаг дэвсгэрт шинээр цэвэр усны шугам холбох |
| 3.15. | Алтай хотын ус хангамжийн одоогийн байдал хэтийн төлөвийг харгалзан Тайширын усан цахилгаан станцын усан сангаас ус татан авч хангах “Тайшир-Алтай” төсөл хэрэгжүүлэх | 2012-2015 | ГХБГЗЗГ,Аймгийн ЗДТГ, “Ундрага – Алтай “ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯ | Төсөл хөтөлбөр | Алтай хотын ус хангамжийг сайжирч хүн амын эрүүл мэндэд уснаас хамаарах нөлөөллийг шийдвэрлэхээс гадна, хөнгөн хүнсний үйлдвэрүүд, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд мэдэгдэхүйц дэвшил гарна. |
| 3.16. | Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйн ус хангамжийг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийг усжуулах арга хэмжээг тасралтгүй явуулж, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, бэлчээр ашиглагч, фермерийн аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан жилд 15-аас доошгүй худгийг шинээр гаргаж, сэргээн засварлах | 2012-2015 | ХХААЖДҮГСумдын ЗДТГ | БОАЖЯУГ | Улсынтөсөв, төсөл хөтөлбөр | Бэлчээрт шинээр уст цэг тогтоох, газар доорхи усны хайгуул хийх ажлыг боловсронгуй болгоноШинээр худаг гаргахад шаардагдах хөрөнгийн тодорхой хувийг ашиглагчдаас нь гаргуулах замаар ашиглагчдын хариуцлагыг өндөржүүлэх |
| 3.17. | Уст цэгийн хайгуул, судалгааны ажлыг хийх | 2012-2015 | ХХААЖДҮГСумдын ЗДТГ | ХХААХҮЯБОАЖГУГ | Улсынтөсөв,төсөл хөтөлбөр | Уст цэгийн хайгуул, судалгааны ажлыг орон нутгийн малчдын санал санаачилгыг харгалзан улсын төсвийн хөрөнгөөр мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, тухайн цэгт шинээр худаг гаргах |
| 3.18. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан болон сэргээн засварласан худгийн цаашдын ашиглалт, хамгаалалт, засварын ажлыг орон нутагт хариуцуулах | 2012-2015 | Сумын Засаг дарга | ХХААЖДҮГ | - | Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан болон сэргээн засварласан худгийн цаашдын ашиглалт, хамгаалалт, засварын ажлыг орон нутагт хариуцуулж, малчдын бүлэг, нөхөрлөл, хоршоонд гэрээгээр ашиглуулах |
| 3.19. | Жижиг булаг шандны усыг хуримтлуулах замаар хадлан, бэлчээр, тариалангийн талбайг усжуулах | 2012-2015 | ХХААЖДҮГБОАЖГСумын Засаг дарга | ХХААХҮЯ УГ | Орон нутгийн төсөв  Иргэн, аж ахуй нэгжийн хөрөнгө | Сум бүр жилд 1-ээс доошгүй булгийн усыг хуримтлуусан байна |
| 3.20. | Бэлчээрийн тодорхой хэсгийг усжуулах арга ажиллагаанд малчдыг сургах | 2012-2015 | ХХААЖДҮГБОАЖГСумдын ЗДТГ | ХХААХҮЯБОАЖЯ | Төсөл хөтөлбөр | Цас борооны усыг тогтоож, хөв цөөрөм байгуулах, гар худаг гаргах, бэлчээрийн тодорхой хэсгийг усжуулах арга ажиллагаанд малчдыг сургах |
| **Зорилт 4. Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хэмнэх, бохир усыг эргүүлэн ашиглах, цэвэрлэх дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, үер усны аюулаас сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба үүнд чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаа, санал санаачлагыг хуулийн хүрээнд дэмжинэ.** | | | | | | |
| 4.1. | Алтай хотын орон сууцны цэвэр, бохир ус, ариутгах татуургын шугам хоолойг өргөтгөн шинэчлэх | 2012-2015 | ГХБГЗЗГ“Ундрага – Алтай “ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯУГАНЗД | Улсынтөсөв,төсөл хөтөлбөр | Говь-Алтай аймгийн төвийн бохир усны төв коллекторын болон насосны станцын өргөтгөлийг хийнэ |
| 4.2. | Ахуйн бохир ус цэвэрлэх зохистой шийдлийг нэвтрүүлэх. | 2012-2015 | ГХБГЗЗГ,Аймгийн ЗДТГ, “Ундрага – Алтай “ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯам | Төсөл хөтөлбөр | Үүсэх бохир усны хэмжээ эрс багасж, ногоон байгууламж болон, үйлдвэрлэлд эргүүлэн ашиглах боломжтой |
| 4.3. | Ахуйн бохир усыг цэвэршүүлэн эргүүлэн ашиглах техник, технологийг нэвтрүүлэх санаачлагыг урамшуулах үйл ажиллагааг дэмжих | 2012-2015 | АЗДТГБОАЖГГХБХБГ | ХХААХҮЯБОАЖЯ УГ ЗТБХБЯ | Төсөл хөтөлбөр | Усны нөөц хэмнэгдэж, хаягдал бохир усны хэмжээ багасч шинэ технологи нэвтэрнэ. |
| 4.4. | Ус хангамж, ариутгах татуургын системгүй айл өрх, албан газруудад, байгаль орчин, усны неөцөд халгүй ариун цэврийн байгууламж /био болон хуурай жорлон/, саарал усыг цэвэршүүлэн хэрэглэхэд хялбар дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, тэдний өдөр тутмын хэрэглээ болгон үүсэх бохир усны хэмжээг багасгана. | 2012-2015 | ЗДТГБОАЖГГХБХБГЭМГ | ХХААХҮЯБОАЖЯУГЗТБХБЯЭМЯ | Төсөл хөтөлбөр | Ус хангамж, ариутгах татуургын нэгдсэн системд холбогдоогүй айл өрхүүд, ялангуяа гадаргын усны эх үүсвэрийн орчимд байрласан газруудад дэвшилтэт технологид суурилсан жорлон, ахуйн усны бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг нэвтрүүлэх шаардлагатай. |
| 4.5. | Алтай хотын бохир усны төв коллекторын болон насос станцын өргөтгөлийг хийх | 2012-2015 | ГХБГЗЗГ,Аймгийн ЗДТГ, “Ундрага – Алтай “ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯам | Улсын төсөвтөсөл хөтөлбөр | Объектуудыг төвлөрсөн системд холбон, бохир усны өргөх насос станцтай холно. |
| 4.6. | Ус хангамж, ариутгах татуургын тусгай зориулалтын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн парк шинэчлэлтийг хийх | 2012-2015 | Аймаг, сумын ЗДТГ | ЗТБХБЯ | Улсынтөсөв,төсөл хөтөлбөр | Тусгай зориулалтын машин механизм тоног төхөөрөмж хэт хуучирч техникийн шаардлага хангахгүй болсон тул техникийн шинэчлэлт хийх шаардлагатай . түүнчпэн ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээ сайжирна. |
| 4.7. | Аймаг сумын төвүүдийн үерийн хамгаалалтын төлөвлөлт, ашиглалт, бүрэн бүтэн байдал, өргөтгөлийн үйл ажиллагааг хянан үзэж, шаардлагатай өөрчлөлтийг хийх боловсронгуй болгох арга хэмжээ авна. | 2012-2015 | ЗДТГОБХБОАЖГГХБХБГСДЗДТГ | ОБЕГБОАЖЯ УГ ЗТБХБЯ | Улсынтөсөв | Хот суурин газрыг үерийн аюул хөнөөлөөс хамгаалах, үерийг зайлуулах, аюулгүй болгох байгууламжийг байнгын бэлэн байдалд байлгах нь оршин суугдчын эрүүл аюулгүй оршин амьдрах нөхцпийг хангахад нэн чухал шаардлагатай. |
| 4.8. | Цэвэр, бохир усны итгэмжлэгдсэн суурин болон зөөврийн лабораториудыг байгуулж, хяналтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, I үе шатыг эхлүүлэх | 2012-2015 | Аймаг, сумын ЗДТГ“Ундрага – Алтай“ ОНӨААТҮГ | ЗТБХБЯ | Улсынтөсөв | Стандартад нийцсэн усаар хэрэглэгчдийг хангах нөхцөл бүрдэж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө багасаж гадны лаборатороор шинжилгээ хийлгэх зардал багасна. |
| **Зорилт 5. Усны нөөц, ашиглалтын менежментийг улам, боловсронгуй болгож ус ашиглалтын олон талт харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчин, удирдлага зохион байгуулалт, боловсон хүчнийг чадавхижуулна.** | | | | | | |
| 5.1 | Усны чиглэлээр хэрэгжиж байгаа гадаадын болон донор байгууллагууд, дотоодын судалгааны төслийн уялдаа холбоо, үр өгөөжийг дээшлүүлж, үйл ажиллагааг нь Засгийн газраас баримталж буй бодлого, арга хэмжээтэй уялдуулах, хяналтыг сайжруулах | 2012-2015 | ЗДТГ БОАЖГУЦУОШАХХААЖДҮГГХБХБГ | БОАЖЯ,УГХХААХҮЯЗТБХБЯ | - | Хот байгуулалтын салбарын МОН – 2301, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилттэй "Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах" төсөл хэрэгжинэ. |
| **Зорилт 6.Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах шинжлэх ухааны мэдээлэл , дэвшилтэт арга технилогийг уламжлалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээгээр баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт ард иргэдэд сурталчлан дэлгэрүүлж, нийтийн үйл хэрэг болгоно.** | | | | | | |
| 6.1 | Аймгийн төв 20-50 км, сум суурин газруудад 10 км, баг хот айлд 5 км-ийн тойрогт орших гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгүүдийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн голдрил сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг оролцуулан жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулах | 2012-2015 | АЗДТГСЗДТБОАЖГЭМГТТБ, иргэд | БОАЖЯ,УГБСШУЯТТБ, иргэд | Орон нутгийн төсөв | Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал багасан, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдана. |
| 6.2 | Иргэдэд хүн амын ус, ариун цэврийн талаарх зөв мэдлэг, хандлага, дадал төлөвшүүлэх хүрээнд мэдээлэл хүргэх, сургалт болон ухуулга сурталчилгааны ажлыг хийх | 2012-2015 | АЗДТГСЗДТГБОАЖГЭМГ | БОАЖЯУГЭМЯБСШУЯ | Төсөл хөтөлбөр | Олон нийтэд усны чанар, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимтэй хийх шаардлагатай. |
| 6.3 | Уснаас шалтгаалан бий болох өвчлөлийн тандалт, урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх | 2012-2015 | АЗДТГСЗДТГЭМГ | ЭМЯ | Төсөл хөтөлбөр | Хүн амын дунд уснаас шалтгаалан үүсэх өвчлөлөөс уридчилан сэргийлэх |
| 6.4 | Усны мэргэжилтэй инженер, техникийн ажилтан бэлтгэх асуудлыг бодлогоор дэмжин, мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа ажилтан ажилчдыг давтан сургалтанд хамруулах | 2012-2015 | ЗДТГ БОАЖГ | БОАЖЯ УГ | Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр | Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдана. |
| 6.5 | Усыг зүй зохистой хэрэглэх, үр ашигтай ашиглах, бохирдлыг бууруулах, цэвэршүүлэх чиглэлээр дэлхий нийтэд хэрэглэж буй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх | 2012-2015 | АЗДТГБОАЖГХХААЖДҮГГХБХБГЭМГ | БОАЖЯУГХХААХҮЯЭМЯ | Төсөл хөтөлбөр | Ус ашиглалт, хамгаалалт, бохир ус цэвэрлэх, усалгааны үр. өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сүүлийн үед дэлхийн улс орнуудад нэвтэрч буй шинэ дэвшилтэт технологийг цаг тухайд нь нэвтрүүлэх шаардлага тулгарч байна. |
| 6.6 | Усыг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах уламжпалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээг орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, дэвшилтэт арга технологиор баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт ард иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг усны салбарын бүх шатны байгууллага, боловсрол, соёл урлаг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран байнга тасралтгүй явуулж тогтмолжуулна. | 2012-2015 | БСГБОАЖГОрон нутгийн телевиз, сонин г.м | БСШУЯБОАЖЯЗТБХБЯхэвлэл мэдээлэлийн байгууллагууд | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Олон нийтэд усыг хайрлан хамгаалах уламжпал, бусад улс орны туршлага, мэдээллийг сурталчлан таниулах нь зөв дадал, хандлага, төлөвийн таатай нөхцөл болно. |
| 6.7 | Дэлхийн усны өдөр болон олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа усны чиглэлийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож, өөрийн аймгийн онцлогт тохируулан зохион байгуулж, түүний үр дүнг олон нийтэд тогтмол мэдээлэх | 2012-2015 | БОАЖЯУГБОАЖГ | Бүх шатны Засаг дарга | Орон нутгийн төсөв | Дэлхийн усны өдөр болон олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж, түүний үр дүнг олон нийтэд тогтмол мэдээлнэ |
| 6.8 | Усны салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг шинэ шатанд гаргаж усыг зүй зохистой ашиглах, хэмнэх, тоолууржуулах, цэвэрлэх технологийг судлах, нэвтрүүлэх, ус хангамж, хэрэглээ, ашиглалтын түвшин, үр өгөөжийг дээшлүүлнэ. | 2012-2015 | БОАЖГБСГЭМГГХБХБГ | БОАЖЯУГЗТБХБЯХХААХҮЯ | Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр | Усны салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг практикт тулгамдаж буй асуудлуудад хандуулах, дэвшилтэт шинэ технологийг шуурхай судлан нэвтрүүлэх ажил тэргүүнд тавигдаж байна. |

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

Усны нөөц, ашиглалт хамгаалалт

Хариуцсан мэргэжилтэн Б.Содмаа

Хянасан:

Дарга Л.Түвд