“УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2013 оны ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2013.12.19 Алтай хот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хөтөлбөрийн нэр, батлагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар | Биелүүлэх хугацаа | Хяналтанд авсан заалт | Хэрэгжилтийн явц |
| Тухайн жилд хийсэн ажлын явц | Хувь |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | “ Ус” үндэсний хөтөлбөр2010.05.20№24 | 2011-2015 | 1.2. Унах хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Алтай, Хангай, Хэнтийн нурууд, түүний салбар уулсад газрын генератор суурилуулах. | Унах хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2013 оны 05 сарын 22-25-нд Монгол Алтай нуруу, Хантайширын нуруунд 2ш газрын генератор байрлууллаа. | 100 |
| 2010-2015 | 1.3.Усны сан бүхий газар, ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийг шинэчлэн тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлнэ. | Хөхморьт сум сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэртэй хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийг шинэчлэн тогтоож, дэглэмийг мөрдүүллээ. “Каритас Монгол” төрийн бус байгууллагаас хүн амын ус хангамжийг сайжруулах чиглэлээр манай аймагт төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаатай холбогдуулан уг төрийн бус байгууллагын төслийн менежерт хандан сумуудын ус хангамжийн эх үүсвэрт хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс тогтоох ажилд санхүүжилт хүсч, судалгаа авч хүргүүлсэн. 2014 онд энэ ажлыг дэмжиж хамтарч ажиллахаар боллоо. | 50 |
| 2010-2015 | 1.5.Гол, горхи, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалан орчныг тохижуулж, хомсдох, бохирдохоос хамгаална. | Аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Алтай, Бугат, Төгрөг, Цогт, Эрдэнэ сумуудад тус бүр нэг, нийт 5 булаг шандны эхийг хамгаалж тохижуулахаар шийдвэрлэн гүйцэтгэгчидтэй гэрээ байгуулан ажлын явцын хяналтыг тогтмол хийн аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/353 тоот захирамжаар томилогдсон булаг шандны эхийг хашиж, хамгаалсан ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгч хүлээн авах ажлын хэсэг дээрх 5 сумд 2013 оны 11 дүгээр сарын 8-15 хооронд ажиллалаа. Уг ажилд Бугат, Төгрөг сум техникийн тодорхойлолтын дагуу 100 хувь, Цогт 80 хувь, Алтай 70 хувь, Эрдэнэ 70 хувьтай дүгнэн хүлээн авч гүйцэтгэгч нарт холбогдолтой дутуу хийсэн ажлуудыг хийх үүрэг даалгаварыг ажлын хэсгийн зүгээс өгч акт үйлдэн дараагийн санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэлээ. Сумуудад орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө болон төслөөр нийт 9 булаг шандны эхийг хашиж хамгаалсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө Дэлгэр сумд 6, Цогт сумд 1 булаг 36 сая төгрөгөөр, төсөл хөтөлбөрөөр Цогт сумд 2 булаг 10 сая төгрөгөөр хашиж хамгааллаа. | 100 |
| 2011-2015 | 2.5. Гадаргын усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, Алтайн нурууны нуур судлалын өртөөг Увс аймгийн Улаангом суманд, мөстөл судлалын өртөөг Баян-Өлгий аймагт байгуулах. | Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр Дэлгэр сумд Тайган нуурын ус судлалын харуулыг 2013 оны 06 дугаар сарын 07 өдөр байгуулж УЦУОША-аас шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмжөөр ханган, хөтөлбөрт ажиглалтуудаа тогтмол хийж байгаа бөгөөд ажиглагчийг улсын төсвөөр цалинжуулан ажиллуулж байна. . | 100 |
| 2011-2015 | 2.7. Усны шинжилгээний лабораторийн гүйцэтгэлийн чадварыг сайжруулж, орчин үеийн өндөр мэдрэмтгий аналитик багаж төхөөрөмжөөр тоноглон усны чанарын төлөв байдал, бохирдлын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах. | УЦУОША-ны лаборатори 2012 оны 07 сарын 16-нд компьютер, эксикатор-210мм, Хатаах шүүгээ, ус нэрэгч, хөргөгч, Спектрофотометр-1, хөрсний дээж авах иж бүрдэл , аспиратор, зөөврийн PH метр, EC метр, аналитик жин, тог тогтважуулагч, бүх төрлийн хуруу шил, конвекцийн зуух, химийн урвалжийн шүүгээ, шилэн баллон, цилиндр, пипетика, стакан зэрэг 33 сая 969 төгрөгний багаж төхөөрөмж, 2013 оны 05 сард усны булингар тогтоох автомат багаж, уусдаг устөрөгчийн автомат багажаар тус тус хангагдсан бөгөөд Дэлгэр, Гуулин, Тайшир, Баян-Уул, Жаргалан, Баянтоорой, Бигэр, сумдаас ХААЦУ-ын бэлчээрийн даац багтаамж тодорхойлдог явуул судалгааны 26 цэгээс хөрсний, 1 цэгээс усны дээж авч шинжилсэн. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн цөлжилтийг сааруулах төслөөс нийтдээ 33,969,788 төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллаж байна. | 80 |
| 2010-2015 | 3.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн усны нөөцийг хуримтлуулах усан сан, усан цахилгаан станцыг Ховд гол, түүний цутгал голуудын сав, Хойт мөсөн далайн ай савын голууд болон мөстөл, мөсөн голын доод талд байгуулах замаар 70-80 шоо км хүртэлх тогтонги усны нөөцийг өндөр уулын бүсэд бүрдүүлж ашиглах зураг төслийг боловсруулах. | Шуудуу татах, далан тавих аргаар Жаргалан сумын Ажиг нуурт ус оруулах сэргээх ажлыг аж ахуйн аргаар хийхээр сум хөгжүүлэх сангаас 15 сая төгрөгний хөрөнгө зарцуулахаар тусган “Аксу -Алтай” ХХК гүйцэтгэгчээр ажиллалаа.  Одоогоор ажил нь гүйцэт хийгдэж дуусаагүй хөрөнгө мөнгө дутагдаж байгаа тул 2014 оны төсөвт тусгуулахаар саналаа хүргүүлсэн байна. | 70 |
| 2010-2015 | 3.2 Газар доорхи усны хяналт-шинжилгээний улсын сүлжээг шинээр байгуулж, уул уурхайн хяналтын цооногууд, нийслэл, аймгийн төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн дэвсгэр талбайг хамарсан хяналт-шинжилгээний цооногуудыг өрөмдөж тоноглон улсын сүлжээнд холбох. |  УЦУОША-ны гадаргын ус судлалын харуулуудаас гадаргын болон газрын доорх усны чанар, төлөв байдал, горимын талаархи мэдээллийг нэгтгэн, Тайшир сум дахь усан цахилгаан станц, “Марко поло” ХХК-ний “Хөх сэрх-1” алтны шороон ордны уурхай, “Алтайн хүдэр”ХХК-ний “Таян нуур” хүдрийн уурхай, аймгийн төвийн хяналтын 2 цооногийн газрын доорх усны чанар, төлөв байдлын мэдээллийг сар, улиралаар нэгтгэн мэдээллийн санд орууллаа.Ус судлалын харуулуудаас гардаг гадаргын усны дундаж түвшин 7.55 – 11.5м хооронд, газрын доорх усны дундаж түвшин 10.5-11.9м хооронд байна. Тонхил, Халиун, Бигэр, Алтай, Дарив, Дэлгэр, Бугат, Чандмана, Төгрөг, Шарга сум, Гуулин тосгоны хүн амын унданд хэрэглэж байгаа ус стандартын шаардлагад **нийцэж,** Хөхморьт, Жаргалан, Есөнбулаг, Цогт сумдын ундны ус **магнийн хатуулаг** стандартаас их, Баян-Уул, Цээл, Эрдэнэ, Тайшир сумдын ундны усны **ерөнхий хатуулаг стандартаас их** гарсан байна. | 100 |
| 2011-2015 | 3.26.Монгол орны нутаг дэвсгэрт хөв, цөөрөм байгуулж ашиглах боломжийн талаархи хайгуул, судалгааны үр дүн, орон нутгийн эрэлт хэрэгцээ, захиалга дээр үндэслэн 130-аас доошгүй газарт хөв, цөөрөм байгуулж ашиглах | Эрдэнэ, Баян-Уул, Цогт сумдын нутагт шинээр хөв байгуулах сэргээн засварлах асуудлыг хуучнаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар хүсэлтээ уламжилсаны дагуу Эрдэнэ сумын Тосонгийн өвөр, Цогт сумын Тоонотын хоолой, Баян- Уул сумын Намын салаа зэрэг газруудад хөв байгуулахаар зураг төсөл нь хийгдсэн боловч энэ онд санхүүжилт байхгүйгээс эрх онд улсын төсвөөр Цогт сумын Тоонотын хоолойн хөвийг хийлгэхээр тусгаж өглөө. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Халиун сумын Олонбулаг багийн Хустын аманд “Эвт залаа” малчны бүлэг 9.890.000 төгрөгөөр, Цээл сумын Бүрэн жаргалан багийн нутагт Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжлийн төслийн 31 сая төгрөгөөр Цагаан голын эхийн Баруун салаанд хөв байгууллаа. | 80 |
| 2010-2015 | 3.28.Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйг усаар хангах зориулалтаар бэлчээрийн даац, хэрэгцээ, усны нөөц дээр үндэслэн инженерийн хийцтэй худаг гаргаж тоноглоно. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр Бугат-2, Тонхил -3, Дарив-2, Баян-Уул-3, Жаргалан-2, Эрдэнэ-2, Цогт-3, Халиун-2, Есөнбулаг-1 нийт 20 инженерийн хийцтэй худгийг 320 сая төгрөгөөр гаргаж тоноглолоо. ХХААГ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтран гар худаг гаргасан малчдыг урамшуулах уралдааны болзол заралсаны дагуу 62 гар худаг шинээр гарлаа. Сум хөгжүүлэх сангаас худаг шинээр гаргах, сэргээн засварлах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлхээр тусгасан. ҮүндБаян-Уул сэргээн засварлах-1, Бигэр сум худгийн тохижилт-1, Дэлгэр сум засварлах худаг -1, Цогт сум багуудад гар худаг гаргах, Цээл сум төвдөө шинээр худаг гаргах-1, Шарга сум гүн өрмийн худаг шинээр гаргах-1, Дарви сум шинээр худаг гаргах-1, сэргээн засварлах худаг -1, Хөхморьт сум шинээр гаргах худаг-2, сэргээн засварлаж, барилга байгууламжтай болгох худаг -9, Эрдэнэ сум шинээр гаргах худаг-9 Нийт сэргээн засварлах -4 худаг, байрилга байгууламтай болгох – 9 худаг, шинээр гаргах – 14 худаг, тохижилт хийх-1 худгийн ажил хийгдлээ. |  100 |
|  | 5.5. Усны салбарын гадаад харилцааг өргөжүүлж, усны нөөц, ашиглалт, хамгаалалтын чиглэлээр олон улсын байгууллага, гадаад орнуудын санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, Засгийн газрын бодлого, хөтөлбөртэй уялдаа холбоог нь сайжруулах, усны нөөцийг хамгаалах, ус хангамжийг сайжруулах, орчны бохирдлоос сэргийлэх зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглүүлж харилцан үр ашигтай хамтран ажиллах зарчмыг үндэслэл болгох, бүс нутаг, олон улсын хурал, чуулган, зөвлөлд аль болох өргөн хүрээнд оролцож, өөрийн орны байр суурийг илэрхийлэн хамтран ажиллах | Дэлхийн олон улс оронд нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг нь хүн амыг аюулгүй ундны усаар тасралтгүй хангах асуудалаар Азийн таван оронд ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр “Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө” боловсруулах төслийг хэрэгжүүлж ундны усны аюулгуй байдлыг хангахын тулд усны эх үүсвэрээс хэрэглэгч хүртэлх бүх цэгүүдэд усыг бохирдуулж байгаа эх үүсвэрийг тогтоох эрсдлийг үнэлэх, бохирдолоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг ус хангамжийн бухий л шатанд авч хэрэгжүүлэх эрсдлийн цогц үнэлгээ хийж эрэмбэлэх ажлыг Баян-Уул, Төгрөг сумдад хийж * Сумын удирдлага, мэргэжилтнүүд, олон нийтийн усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг, хандлага дээшлүүлэх.
* Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх баг бүрдүүлэх
* Орон нутагт ус хангамжтай холбоотой тулгамдсан асуудал эрсдэл үнэлэх, эрэмбэлэх

Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг ажлыг Улаанбаатар хотын усны холбогдох мэргэжилтэнг зөвлөхөөр ажиллуулаж аймаг, сумын түвшинд бэлтгэгдсэн сургагч багш нар төслийн сумдад усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион байгуулахаар болсны дагуу. ДЭМБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас өгсөн чиглэл, байгуулсан гэрээ, газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. ДЭМБ-ын зөвлөх, УМХЕГ эрүүл ахуйч, их эмч Б.Баясгалангийн хамт 2013 оны 06 дугаар сарын 27-ноос 07 дугаар сарын 04-ны хооронд Баян-Уул, Төгрөг сумд ажиллаж ажлынхаа үр дүнг тайлагнаж, уг ажилтай холбогдох ажил хариуцсан албан тушаалтнуудтай уулзан зөвлөгөө өгч ажиллаа. Сум орон нутгийн ундны ус хангамжийн талаар судалгаа хийж, мэдээлэл цуглуулах, усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний баримт бүрдүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, ус хангамжийн тогтолцооны зураглал гарган, ус хангамжийн үйл ажиллагаанд тохиолдож болзошгүй аюулт хүчин зүйл, эрсдэл, хяналтын арга хэмжээг тодорхойлох, үнэлэх, усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулж тус 2 сумын Засаг даргаар батлууллаа. |  100 |
|  | 6.5. Монголын ард түмний усыг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах уламжлалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээг орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, дэвшилтэт арга, технологиор баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг усны салбарын бүх шатны байгууллага, боловсрол, соёл, урлаг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран байнга тасралтгүй явуулах | Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтан иргэдэд байгаль орчинд хандах зөв хандлагыг төлөвшүүлэх, оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс Усны тухай шинэчлэгсэн хуулийн талаар 04 сарын 20-оос 05-р сарын 10-ыг дуустал бүх байгууллага, цэцэрлэг, сургуулиудаар сургалт зохион байгуулсан. 2013 оны 5-р сарын 27 өдөр Бигэр сумд ажиллаж бүх албан байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид, сумын иргэдэд мэдээлэл хийсэн.  Дээрх хууль сурталчилах арга хэмжээнд нийт 800 иргэн хамрагдсан.Намрын хууль сурталчилах ажлын хүрээнд Говийн их дархан цаазат газрын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай хамтран Алтай, Цогт, Эрдэнэ сумдад, Говь-Алтай аймгийн билчээр ашиглалтын холбоо, Дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтран Дарив, Тонхил, Төгрөг, Халиун, Шарга, Баян-Уул сумдад багц хууль сурталчилах, мэдээлэл хүргэх байгаль хамгаалхад иргэд болон эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор доорх ажлуудыг зохион байгуулсан нь иргэдэд хүрсэн томоохон ажил болсон, “Алтан хонх”, “Ванпер”, “АХА” “Мэргэн бууч” “Байгаль хамгаалхад эмэгтэйчүүдын оролцоо” сэдэвт сургалт, “Хүн хэлээрэй мал хөлөөрөө” дэвжээ тэмцээн зохион байгуулж, Усны тухай, Усны бохирдлоос үүсэх өвчин зэрэг ном Усны талаар иргэдэд зориулсан гарын авлага, 2 төрлийн танилцуулга, тараах материал, мessag нийт 1000 гаруй ширхэгийг иргэдэд тараалаа.Энэ арга хэмжээнд давхардсан тоогоор нийт 2736 гаруй иргэн хамрагдсан. | 100 |
|  | 6.9. Дэлхийн усны өдөр болон олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа усны чиглэлийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож, мөн өөрийн орондоо зохион байгуулж, түүний үр дүнг олон нийтэд тогтмол мэдээлнэ. | “Дэлхийн усны өдрийг” Байгаль орчин аялал, жуулчлалын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Албан байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, оюутан сурагчдыг хамруулан 2013 оны 03 дугаар сарын 18-22 өдрүүдэд зохион байгууллаа.Усыг хайрлан хамгаалах зүй зохистой ашиглах үүднээсААНБ-уудад, ЭМШУИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар АУК, МСҮТ, 12 жилийн 1, 2, 3, 5 дугаар сургууль, Оюуны түлхүүр бага сургуулийн оюутан, сурагчид, тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, эрхлэгч нар болон байгуулага аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудад **“Ус чандмань эрдэнэ”, “Усны үнэ, цэнэ”** зэрэг сэдвээр мэдээлэл хийж, гарын авлага тараан, Миний нутаг телевизтэй хамтран албан байгууллагуудын ажилчдын дунд **“АХА”** хөгжөөнт танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг бэлтгэн, Миний нутаг телевизээр “Усаа хэмнэе” богино хэмжээний кино гаргалаа. Дээрх арга хэмжээнд нийт 790 хүн оролцсон байна.  |  100 |
|  |  | 2010-2015 | 6.1 Нийслэл, аймаг, сум, суурин, баг, хот айлын хэмжээнд ойр очныхоо усны эхийг хамгаалах, цэвэр ариун байдлыг хангах, сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг жилд 2 удаа зохион байгуулж хэвшүүлэх. | Ус үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор жил бүрийн 5 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гариг, 10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гаригт нийслэл, аймгийн төв болон томоохон хотуудад 20-50 км тойрогт, сум суурин газруудад 10 км тойрогт, баг, хот айлд 5 км-ийн тойрогт орших гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн гольдролыг сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг оролцуулан нийт: 20 булгийн хамгаалалтын тор, шонг засаж сэлбэн, нуур, гол, булаг шанд худаг уст цэгийн орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгууллаа. /Бүх сумдад/ нийт дүнгээр 2000 иргэд, 175 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг оролцуулан 210тн хог цэвэрлэгдэж хогын нэгдсэн цэгт хүргэлээ. Тус газар Есөнбулаг сумын Засаг даргын тамгын газртай хамтран МСҮТөвийн зүүн талын булгийн хог хаягдлыг цэвэрлэн хайс хамгаалалтыг сэлбэн булгийн усны урсгал дагуу Хайлаас, Бургас тарьлаа. | 100 |

Тайлан гаргасан

Мэргэжилтэн Б.Содмаа

 Хянасан

 Хөгжлийн бодлогын

 хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэбаяр

**УС ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖИЛЛАГААНД**

**ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГӨ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ус үндэсний хөтөлбөр | Үнэлгээ |
| Нийт зарцуулах хөрөнгө /сая төгрөг/ | Тухайн жилд төсөвлөсөн хөрөнгө | Тухайн жилд зарцуулсан хөрөнгө |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Булгийн эхийг тохижуулах  |  | 32000000 | 32000000 |
| 2 | Ажиг нуурыг сэргээх |  | 15000000 | 15000000 |
| 3 | Худаг шинээр гаргах сэргээн засварлахад  | - | 245800000 | 245800000 |
| 4 | Усны өдөрт зориулсан арга хэмжээ |  | - | 260000 |
| 5 | Худаг, булаг, уст цэгийн ойр орчмыг цэвэрлэх ажилд  | 100000 | 100000 | 100000 |
| 6 | Тайгам нуурын харуул байгуулахад |  |  | 166,500 |
| 7 | Хөв цөөрөм байгуулахаар  |  | 50000000 | 40890000 |
| 10 | Усанд шинжилгээ хийх зориулалт бүхий ээлжийн тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн | 25994000 | 25994000 | 25994000 |
| 12 | Төгрөг, Баян-Уул сумд усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах | 1 720 000 |  | 1 720 000 |
|  | **Улсын төсвөөр НИЙТ ДҮН** | 33994000 | 944900000 | 368210500 |
|  | **Төсөл хөтөлбөрөөр НИЙТ ДҮН** | 1 720 000 |  | 1 720 000 |

 Тайлан гаргасан

Мэргэжилтэн Б.Содмаа

 Хянасан

 Хөгжлийн бодлогын

 хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэбаяр