**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД БОЛОН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**/ 2014 ОНЫ 5 САРЫН 10-НЫ БАЙДЛААР/**

*Хавсралт 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Төсөл арга хэмжээ | Тоо хэмжээ | Хэрэгжилт | Хувь |
| 1 | Булаг шандны эх тохижуулах хаших | 5 ш | Сумдаас хашиж хамгаалах нэн шаардлагатай булгийн судалгаа авч 15 сумын 31 булгийн судалгаа ирснээс Дарви сумын 4 дүгээр багийн Майхны эхний булаг, Бигэр сумын 1 дүгээр баг Гозгорын булгийн эх, Тайшир сумын Хуримт баг Хуримтын эх булаг, Жаргалан сум Тээл баг Шонхорын булаг, Чандмань сумын Өлзий булаг багийн Талын шанд булгийг хамгаалахаар шийдвэрлэн аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, малчны бүлгүүдийг хамруулан төслийг хүлээн авсан.  Газрын даргын А/10 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг булаг хамгаалахаар ирүүлсэн 9 төслөөс сонгон шалгаруулж Дарив сумын “Баянбургас” нөхөрлөлийн Хамгаалагдсан булаг төсөл, Бигэр сумын “Гозгорынхон” малчны бүлгийн “Гозгорын булаг” төсөл, Тайшир сумын “Номгон” нөхөрлөлийн “Хуримт” төсөл, Жаргалан сумын “Зөв эргүүлэг” малчдын холбоо төрийн бус байгууллагын “Шонхорын булгийн эхийг хамгаалах” төсөл, Чандмань сумын “Булгийн эх” бүлгийн “Голын эхний усны хамгаалалт” төслүүдийг шалгаруулан гэрээ байгуулан урьдчилгаа санхүүжилт болох 5 сая төгрөг олгоод байна. | 70 |
| 2 | Ойн, зурвас төгөл байгуулах | 3 га | 2014 онд ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд гүйцэтгэх ойжуулалтын ажлыг худалдан авах ажиллагаанаас шууд гэрээ байгуулах эрх олгосны дагуу Бигэр сумын “Мянгайн” услалтын системийг түшиглэн ойн зурвас байгуулахаар “Төгөл шугуй” ХХК-ны захирал О.Алтанчимэгтэй гэрээ байгуулах ажлыг хийсэн байна. | 50 |
| 3 | Усан сан бүхий газрын, энгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагийг тогтоож, тэмдэгжүүлэх | 3 ш | Говь-Алтай аймаг 18 сум, 2 тосгонтой нийт 53,6 мянган хүн амтай. Ил задгай ус ашигладаг 1 сум, ил задгай болон худгийн ус ашигладаг 3 сум, энгийн гар худаг, өрөмдмөл худгийн ус ашигладаг 16 сум сууринтай.  Гадаргын ус унд ахуйдаа хэрэглэж буй сумдын усны ундарга, нөөцийг хомсдох, бохирдохоос хамгаалах, хүн амыг үер усны гамшгаас сэргийлэх зорилгоор усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн зааг, дэглэмийг тогтоон тэмдэгжүүлэхээр Халиун, Тайшир, Тонхил сумдад төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг хүргүүлээд байна. | 10 |
| 4 | Гуулин, Бигэр сумын Өөшийн мод үржүүлгийн газарт мөчрөөр, хүлэмжинд үрслүүлгээр тарьц, суулгац ургуулан бэлтгэнэ. | 8000ш | Сум дундын ойн ангитай 2014 оны 03 сарын 11-нд гэрээ байгуулан Жаргалан сумын Завхан гол, Завхан аймгийн Алдархаан сумын Борхын шугуйгаас мод үржүүлгийн газарт ногоон мөчрөөр тарьц, суулгац үржүүлэх ажилд зориулж улиас 4000ш, бургас 6000ш нийт 10000ш мөчир бэлтгэж Дэлгэр сумын Гуулин тосгон дахь “Мод үржүүлгийн газарт” хүргүүллээ.  Мөн Гуулин тосгон дахь “Мод үржүүлгийн газарт” /20\*6 м/ хэмжээтэй 2ш хүлэмж барьж тарилт хийж эхлээд байна. | 70 |
| 5 | Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын голомтыг хязгаарлах, устгах арга хэмжээ зохион байгуулах | 600га | Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажил 8 сард хийгдэх бөгөөд төлөвлөгөө гарган холбогдох бичиг баримтыг боловсруулан ажиллаж байна. | 10 |
| 6 | Монгол бөхөнгийн тоо нөөцийн үнэлгээ хийх Аймгийн ан, агнуурын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах | - | Монгол бөхөнгийн нөөцийн үнэлгээг 7 сард хийхээр төлөвлөн холбогдох байгууллагуудтай хамтран тооллогын арга зүй трансектуудыг гарган боловсруулаад байна. Аймгийн ан агнуурын хэсэгчилсэн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахаар суурь судалгаа, сум орон нутгаас саналуудыг авч нэгтгэн ажиллаж байна. | 30 |
| 7 | Хууль бусаар гар аргаар ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн талбайд нөхөн сэргээлт хийх | 5 га | Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогч иргэдийн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон Есөнбулаг сумын Баяншанд багийн Шаврын голын Зүрх толгойн урд 10 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийх тендерийг 2014 оны 4 дүгээр сард зарлаж гүйцэтгэгчээр Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллагын эрх авсан “Мөнхбаян-Эрдэнэ”- ХХК нь сонгогдож гэрээ байгуулах шатанд явагдаж байна.  Тус эвдэрсэн газрыг холбогдох хууль, тогтоомж, аргачлал, стандартын дагуу аймгийн Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Сумын ЗДТГ-ын удирдлага дор хийж, цаашид бэлчээрийн зориулалтаар ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэн 2014 оны 07 дугаар сарын 20-ны дотор орон нутагт хүлээлгэн өгөх нөхцөлтэйгээр ажиллуулахаар төлөвлөөд байна. | 30 |
| 8 | Мазаалай баавгай болон нэн ховор, ховор ан амьтанд биотехникийн арга хэмжээ авах, сурталчлах, хамгаалах ажлуудыг зохион байгуулах | - | Мазаалай баавгайд зориулан нэмэлт тэжээл худалдан авах, говьд тараан тавих ажлын гэрээг ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай 2014 оны 03 сарын 20-ны өдөр байгуулж, эхний ээлжийн санхүүжилт болох 4.9 сая төгрөгийг олгон биотехникийн арга хэмжээ авах ажлыг эхлүүлсэн байна.  Одоогийн байдлаар нэмэлт тэжээлийг тараан тавих ажлыг бүх цэгүүдэд хүргүүлэн үлдсэн хэсгийг нөөцлөөд байгаа бөгөөд нийт 10 тн тэжээл зарцуулсан байна.  Мөн Халиун сумын Хар азаргын нуруу, Есөнбулаг сумын Хантайширын нуруу, Тайшир сумын Овооно хар, Жаргалан сумын Хасагт хайрхан зэрэг газруудын ховор амьтан болох халиун буга, аргаль хонь, янгир ямаа гэх мэт амьтдад хужир мараа тавих ажлыг зохион байгуулахаар гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулаад байна. | 70 |
| 9 | Шинэсэн ойд сэргэн ургалтыг шилжүүлэн суулгах ажлыг зохион байгуулах | 2000ш | Халиун сумын Гүүбариач багийн нутагт орших Нуур могой, Бугын толгой зэрэг газруудад шигүү ургасан 1-3 настай сэргэн ургалтыг шилжүүлэн суулгах ажлыг нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэхээр 2014 оны 05 сарын 01-ний өдөр Сум дундын ойн ангитай гэрээ байгуулсан. Сум дундын ойн анги газар дээр нь очиж танилцан цастай, хөлдүү учир шилжүүлэн суулгах боломжгүй 5 сарын 20-ны үед хийхээр төлөвлөж байна. | 50 |
| 10 | Зарим сумдад ургамлын иж бүрэн судалгаа хийлгэж, мэдээллийн сантай болох | 9 сум | Ургамлын судалгааны ажлыг 7, 8 сард хийлгэхээр төлөвлөсний дагуу 6 сарын 5-нд тендер зарлахаар техникийн тодорхойлолт болон бусад холбогдох бичиг баримтыг боловсруулан ажиллаж байна. | 10 |
| 11 | Бүх нийтэд байгаль хамгаалах үндэсний өв, уламжлал, зан заншлыг сэргээн өвлүүлж, экологийн боловсрол олгох, хэмнэлттэй ногоон хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалт сурталчилгааны ажил хийх | 1 | Тус сургалт сурталчилгааны ажлыг 3 үе шаттай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд эхний шатны ажил болох аймгийн төвийн иргэдэд орон нутгийн телевизээр экологийн боловсрол олгох ажлыг 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж байна.  Бусад сумдад хийх сургалт сурталчилгааны ажлыг 6 болон 9 дүгээр саруудад зохион байгуулахаар төлөвлөсөн болно. | 30 |
| 12 | Байгаль орчны салбар, төлөв байдлын цахим мэдээллийн сан байгуулах | 1 | Байгууллагын веб сайт хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг тус газрын даргын 2014 оны 04 сарын 04-ны А/11 дүгээр тушаалаар томилон ажиллуулж байгаа бөгөөд үнийн санал авахаар аж ахуйн нэгжүүдэд техникийн тодорхойлолт хүргүүлсэн. Одоогийн байдлаар 6 газраас үнийн санал ирүүлээд байна.  Байгаль орчны төлөв байдлын мэдээллийн сантай веб сайтанд оруулах мэдээ, мэдээллүүдийг мэргэжилтнүүд тус бүр бэлтгэж байна. | 10 |
| 13 | Ногоон хэрэм зурвасны дагуу ойн зурвас байгуулах ажил | 5га | Гэрээг сум дундын ойн ангитай байгуулахаар БОНХЯ-ны Ой хамгаалал, ойжуулалтыг зохицуулах хэлтэст хүргүүлээд байна | 10 |
| 14 | Цогт сумын Тоонотын хоолой хөв барих | 3346,0м3 | Цогт сумын Тоонотын хоолойн хөвийг байгуулахаар тендерийн баримт бичиг боловсруулахад хамтран оролцож Худалдан авах ажиллагааны албатай тендер зарлан 2014 оны 04 сарын 05-ны өдөр нээсэн боловч шаардлага хангах материал ирээгүй тул 2014 оны 04 сарын 15 өдөр дахин зарласан.  2014 оны 05 дугаар сарын 15 – ны өдөр нээнэ. | 10 |

НЭГТГЭСЭН:

МЭРГЭЖИЛТЭН М.НАРАНЦАЦРАЛ

ХЯНАСАН:

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР

ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ О.ОДГЭРЭЛ